Рекомендации по формированию ведомости объемов работ

I. Общие положения
1. Настоящие Рекомендации по формированию ведомости объемов работ (далее – Рекомендации) рекомендуются для применения при формировании ведомостей объемов работ (далее – ВОР), предусмотренных Положением 
об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145, оформляемых в формате электронных документов (в формате XML) согласно Требованиям к формату электронных документов, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.05.2017 № 783/пр (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2017, регистрационный № 47947) (далее – Требования № 783/пр).
Пример оформления ВОР приведен в приложении к Рекомендациям.

2. ВОР рекомендуется разрабатывать организацией, ответственной 
за разработку проектной документации и подписывать в установленном порядке уполномоченными представителями проектной организации и застройщика 
или технического заказчика в соответствии с Требованиями № 783/пр. 
В случае отсутствия проектной документации при проведении капитального ремонта объектов капитального строительства ВОР подписываются уполномоченными представителями застройщика или технического заказчика.
3. ВОР рекомендуется разрабатывать на основании проектной и (или) иной технической документации, результатов инженерных изысканий (далее – проектная документация) в объеме, подтверждаемом такой проектной документацией, подготовленной в соответствии с требованиями Положения 
о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.02.2008 № 87, и (или) иной технической документацией и достаточном 
для составления на их основании локальных сметных расчетов (смет).

В случае, когда объемы работ не могут быть подтверждены материалами проектной документации к ВОР прилагаются обосновывающие документы, содержащие расчет объемов работ, уточняющие чертежи, схемы, а также материалы в форме информационной модели и т.п. (далее – Обосновывающие документы). 

4. ВОР рекомендуется разрабатывать отдельно на технологически законченные конструктивные решения и (или) комплексы (виды) работ 
по каждому разделу (подразделу) проектной документации.

Совмещение в одной ВОР данных из нескольких разделов (подразделов) проектной документации может применяться только в случаях компоновки (совместного размещения и(или) монтажа) технологически законченных конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ из разных разделов проектной документации (например, при прокладке наружных тепловых сетей по разделам ИОС4 в части трубопроводов и по разделу КР в части железобетонных каналов и тепловых камер).

Допускается возможность разработки нескольких ВОР по каждому разделу (подразделу) проектной документации на основании детализации 
на отдельные технологически законченные конструктивные решения (элементы) и (или) комплексы (виды) работ исходя из архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, содержащихся в проектной документации.
4.1. Для учета архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, содержащихся в проектной документации применительно к отдельным технологически законченным конструктивным решениям (элементам) и (или) видам работ в ВОР допускается формирование отдельных разделов.

4.2. Допускается возможность разработки ВОР в целом на объект капитального строительства, а также в отношении сложного объекта, в состав которого входит два и более объектов капитального строительства и в отношении которого будет в последствии разрабатываться отдельный сводный сметный расчет стоимости строительства (далее – стройка). 

В случае разработки ВОР на стройку в целом в ВОР рекомендуется выделять разделы, соответствующие отдельным объектам капитального строительства, технологически законченным конструктивным решениям и (или) комплексам (видам) работ.
5. Очередность учета работ в ВОР рекомендуется принимать
в соответствии с технологической последовательностью их выполнения, установленной проектной и (или) иной технической документацией, с целью обеспечения последующей структурной согласованности с разрабатываемой 
на ее основании сметной документацией.
Строительные ресурсы без соответствующих работ по устройству, установке, монтажу и т.п., в которых используются такие строительные ресурсы, отдельными разделами и (или) подразделами в ВОР не включаются.

II. Оформление ВОР

6. Реквизиты ВОР рекомендуется заполнять в следующем порядке:

1) в строке «Документ» указывается наименование документа «Ведомость объемов работ»;
2) в строке «Наименование стройки» указывается наименование объекта капитального строительства, которое будет указано в наименовании сводного сметного расчета стоимости строительства;

3) в строке «Наименование объекта капитального строительства» указывается наименование отдельного объекта капитального строительства, входящего в состав сводного сметного расчета стоимости строительства;

4) в строке «Ведомость объемов работ №» указываются разделенные знаком «тире»: шифр ВОР, содержащий буквенное обозначение «ВОР», код, содержащий шифр раздела проектной документации, на основании которого разрабатывается ВОР, и порядковый номер ВОР, разрабатываемой для указанного раздела проектной документации, состоящий из четырех знаков.
Например, ВОР-38.2023-002-КР-0001, ВОР-38.2023-002-КР-0002.
При капитальном ремонте объекта капитального строительства в случае отсутствия проектной документации и разработке ВОР на основании акта, содержащего перечень дефектов, предусмотренного Градостроительным кодексом Российской Федерации, код будет содержать номер такого акта (при наличии), дату его составления и порядковый номер ВОР, разрабатываемой для указанного акта.
Например, ВОР-акт № ХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ-0001 или ВОР-акт 
от ХХ.ХХ.ХХХХ-0001.
В случае внесения изменений в ВОР в конце шифра через знак «тире» указывается обозначение «изм.» и порядковый номер изменений, вносимых в соответствующую ВОР, состоящий из двух знаков.

Например, «изм.01»: ВОР-8861-22-ИОС4.1.2-0002-изм.01.
В случае подготовки ВОР на стройку в целом код будет содержать шифр проектной документации на стройку в целом, порядковый номер 
не присваивается.
5) в строке «Основание (наименование раздела (подраздела) ПД)» указывается основание для разработки ВОР, содержащее номер соответствующего раздела (подраздела) проектной документации или номер акта (при наличии), содержащего перечень дефектов (при капитальном ремонте объекта капитального строительства), разработанного в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, с указанием даты составления такого акта.
Например, акт № ХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ или акт от ХХ.ХХ.ХХХХ.
6) в строке «Дата составления» указывается дата разработки ВОР 
в соответствии с датой окончания разработки проектной документации (раздела, подраздела) проектной документации или дата составления акта, содержащего перечень дефектов (при капитальном ремонте объекта капитального строительства).
7. Заполнение граф ВОР рекомендуется осуществлять в следующем порядке:
а) в графе 1 «№ п.п.» производится нумерация для: 

- позиций ВОР, к которым относятся строки, содержащие наименование 
и описание работ в соответствии с проектной документацией, а также услуг 
в отношении которых в сметной документации будут формироваться отдельные затраты (далее – Позиция), указывается сквозная нумерация целыми числами.

Например, 1.
- подпозиций ВОР, к которым относятся строки, содержащие строительные ресурсы, а также услуги, в отношении которых в сметной документации будут формироваться отдельные затраты, относящиеся к Позиции (далее – Подпозиция), указывается номер, состоящий из двух групп цифр, разделенных точкой, первая группа цифр которого соответствует номеру Позиции, к которой относится данный строительный ресурс, а также услуги, 
в отношении которых в сметной документации будут формироваться отдельные затраты (например – перевозка, разница в стоимости электроэнергии и тому подобное), вторая – порядковому номеру строки в Подпозиции.

Например, 1.1.
б) в графе 2 «Наименование и описание работ/услуг, наименование ресурсов по проекту» указывается наименование и описание работ, а также наименование строительных ресурсов, и отдельных услуг, в отношении которых в сметной документации будут формироваться отдельные затраты, включаемые 
в сметные расчеты (сметы).
При этом в описание работы/услуги включаются технические и (или) технологические, а также иные специфические особенности выполнения такой работы/оказания услуги, предусмотренные проектной документацией, необходимые для последующей разработки сметных расчетов (смет).
Включение строительных ресурсов, в ВОР Подпозициями рекомендуется в случае необходимости уточнения их технических и (или) технологических характеристик и (или) количества, в том числе в случае, когда указанные характеристики и (или) данные не могут быть напрямую подтверждены проектной документацией и определяются на основании Обосновывающих документов. 
В ВОР Позициями или Подпозициями рекомендуется приводить работы 
и услуги, в отношении которых в сметной документации будут формироваться отдельные затраты, которые необходимо учесть при разработке локальных сметных расчетов (смет).

Например, дополнительная перевозка, объем электроэнергии, по которой на основании проектной документации необходимо дополнительно учесть разницу в стоимости электроэнергии, получаемой от передвижных источников снабжения, по сравнению со стоимостью электроэнергии, передаваемой 
от производителей единой энергетической системы России, необходимость приготовления (изготовления) отдельных материальных ресурсов (битумные эмульсии, металлические конструкции и другие) в построечных условиях 
или условиях производственных баз и другие работы, определяемые на основании проектной документации.
г) в графе 3 «Ед. изм.» указывается сокращенное наименование 
в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения 
ОК 015-94 (МК 002-97) единицы измерения работы, строительного ресурса, 
или услуги, в отношении которой в сметной документации будут формироваться отдельные затраты без учета их кратности.

Например: м, м², м³, шт., т, кг; не допускается: 100 м, 1000 м2, 100 м2, 
100 т, 100 м и т.п..

д) в графе 4 «Объем работ / Количество» в числовом выражении 
в соответствии с единицей измерения, указанной в графе 3 «Ед. изм.», 
с округлением до семи знаков после запятой в Позициях работ указывается объем работ, в Подпозициях строительных ресурсов, указывается количество строительных ресурсов, или для услуг, в отношении которых в сметной документации будут формироваться отдельные затраты, в Подпозициях 
или Позициях указывается объем таких услуг, предусмотренный проектной документацией.
При наличии формулы расчета в графе 5 «Формула расчета объемов работ и расхода материалов, потребности ресурсов» в графе 4 «Объем работ / Количество» указывается результат вычислений.
е) в графе 5 «Формула расчета объемов работ и расхода строительных ресурсов» приводится формула расчета объема работ и (или) количества строительных ресурсов, а также услуг, в отношении которых в сметной документации будут формироваться отдельные затраты, в буквенном и числовом выражениях (вместо букв или переменных подставляются конкретные числовые значения). 
Допускается возможность текстового отражения переменных в формулах расчета. 

Например, «периметр × высота».
При этом значения переменных, используемых в расчете, принимаются 
на основании данных проектной документации (разделов (подразделов) проектной документации) и (или) иной технической документации, не требующих дополнительных вычислений. Значения переменных также могут быть приняты на основании произведенных вычислений в других позициях ВОР.

ж) в графе 6 «Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации» указываются шифр проектной документации, а также уточнения/конкретизация в части указания разрезов, осей, отметок и прочих сведений для более точной идентификации данных, обосновывающих определенный вид работ (наименование строительного ресурса, 
а также услуг, в отношении которых в сметной документации будут формироваться отдельные затраты); не рекомендуется указывать ссылку на шифр проекта в целом.

В случае, когда объемы работ не могут быть подтверждены материалами проектной документации, в графе 6 «Ссылка на чертежи, спецификации 
в проектной документации» указывается наименование Обосновывающих документов.
з) в графе 6.1 «Наименование файла» указывается наименование файла (включая его электронный формат) проектной документации 
или Обосновывающего документа, в котором приведены данные 
для формирования текущей Позиции и (или) Подпозиции.
и) в графе 6.2 «Номер страниц (через пробел)» указывается порядковый номер страницы в составе файла раздела (подраздела) проектной документации или Обосновывающего документа, на который приведена ссылка в графе 6.1 «Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации» 
по соответствующей строке.
При этом необходимо учитывать, что порядковый номер страницы 
в составе файла не всегда соответствует номеру листа в основной надписи (штампе) соответствующего чертежа, спецификации.

В случае нескольких ссылок в графе 6.1 «Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации» на разные листы раздела (подраздела) проектной документации номера соответствующих страниц приводятся через пробел.
к) в графе 7 «Дополнительная информация (комментарий)» 
при необходимости приводится информация, уточняющая характеристики работ, строительных ресурсов, услуг, в отношении которых в сметной документации будут формироваться отдельные затраты, а также сопутствующие данные, требующиеся для разработки сметной документации (усложняющие факторы, условия производства работ, технологические особенности производства отдельных видов работ, вес оборудования, расход материальных ресурсов 
(в том числе оборачиваемых) на единицу выполнения работ, расстояние доставки материальных ресурсов (в том числе оборачиваемых), расстояние вывоза строительного мусора и т.д.).
� Рекомендации по формированию ведомости объемов работ не являются нормативным правовым актом, носят информационно-разъяснительный характер и не исключают необходимости руководствоваться нормами градостроительного законодательства.





